* Możliwość zgłaszania zawodników na imprezy
* Tworzenie nowych imprez

Generowanie raportów po imprezie:

* Podsumowania dla klubów
  + Liczba zawodników
  + Suma kosztów
  + Wydrukowanie takiego raportu
* Podsumowania dla oragznizatora:
* Klasyfikacja klubowa dla całej imprezy i dla płci
* Posumowanie dla wojweóctw
* Generowanie rankingów do mistrzostw europy dla wszystkich grup wiekowych
* Punktacje dla zawodników
* Precyzyjne statystyki danej kategorii
* Rozdzielanie Danów na podstawie osiągnięć aktualizowane na bierząco
* Wprowadzanie zawodników do imprezy w ręczny sposób
* Wyświetlanie krzyżówki i przebiegu zawodów w osbonym oknie na rzutnik/ekran
* Statystyki sędziów i pomoc w zarządzaniu ekipą sędziów:
* Podział na komendy
* Prowadzenie statysty na temat prostestów i aktywności
* Możliwość wystawiania notatek i opini o sędziach

**1 – 14 sierpnia Iteracja I**

**Kuba:**

* Krzyżówka 16 zawodników zmiana czcionki na czarną (IK1/bugfix)
* Zgranie danych ze sportozny (IK2/feature)
* Tabela zamiast dziwnych ikonek od kategorii
* Poprawa dopasowań w tabelach
* Ogarnięcie przycisków kategorii w krzyżówkach

**Marcin:**

* Sortowanie filtrowanie zawodników (IM1/feature) **[zrobione]**
* Stworzenie stróktóry katalogów dla plików pdf **[w trakcie]**
* Przy wybieraniu plików odrazu zaczynamy w właściwym katalogu
* W losowaniu powinien wyświetlać się klub zawodnika
* Podstumowania i raporty

**Do kadry:**

**Puchary**

**1 - 3**

**2 - 2**

**3 – 1**

**Mp**

**1 – 4**

**2 – 3**

**3 – 2**

**SSM :**

**1-8 miejsa regulamin sportowo organizacyjny**